## Slide 1
TEMPLATE – ESCOPO DO PROJETO DE MELHORIA CONTINUA
Titulo do Projeto: O caso da fábrica de sapatos
Problema: Colagem, quanto mais produz maior é o numero de registros
KPI de Processos: Colagem do sapato
KPI Financeiro: Devolução de sapato, volume de estorno financeiro
Situação atual: 4500 registros, 57%
Situação desejada (meta): 10%
Equipe: Guilherme de Castro Berti

## Slide 2
TEMPLATE - PARETO

## Slide 3
TEMPLATE - DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Problema
Colagem
Meio Ambiente
Causas
Efeito
Mão de Obra
Método
Maquinas
Materiais
Medidas
Processo de Colagem
Máquina de Colagem
Cola
Sola
Registros
Espaço físico fábrica
Gestor de qualidade
Aparelhos de
Ventilação/refrigeração
Métrica qualidade de colagem

## Slide 4
TEMPLATE - 5 PORQUES
Problema = Maquina de Colagem
1º por que?
2º por que?
3º por que?
4º por que?
5º por que?
Resposta: Maquina está produzindo produto com má qualidade de colagem
Resposta: A temperatura da fabrica está alto e está prejudicando o processo de colagem
Resposta: Porque tem muita maquina ligada em pouco espaço da fabrica
Resposta: ___________________________________________
Resposta: ___________________________________________

## Slide 5
What (o que?) | Why (Por que?) | Where (onde?) | Who (quem?) | When (quando?) | How (como?) | How much (quanto?)
Diminuir temperatura das máquinas | Para elas trabalharem na temperatura correta de colagem | Linha de produção de Colagem | Gestor da fabrica/Financeiro | Inicio: Mês(5): aumento de espaço entre as máquinas | Aumentando espaço entre máquinas | Horas de pausa das maquinas
 |  |  |  | Mês(6): Cotação e Compra de aparelho de ventialação/refrigeração | aumento da fábrica(Compra de um novo espaço pelo dono) | custo de espaço extra
 |  |  |  | Mês(7): Cotação e Compra de um novo espaço | Instalação de maquina para diminuição de temperatura | custo de locomoção de maquina
 |  |  |  | Mês(8): Alocação das máquinas no novo espaço |  | Custo de Refrigeração/Ventilação
TEMPLATE – 5W2H

## Slide 6
TEMPLATE – ESCOPO DO PROJETO DE MELHORIA CONTINUA
Titulo do Projeto: O caso da fábrica de sapatos
Problema: Descoloração do produto
KPI de Processos: Descoloração
KPI Financeiro: Devolução de sapato, volume de estorno financeiro
Situação atual: 1500 registros, 19%
Situação desejada (meta): 2%
Equipe: Guilherme de Castro Berti

## Slide 7
TEMPLATE - PARETO

## Slide 8
TEMPLATE - DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Problema
Descoloração
Meio Ambiente
Causas
Efeito
Mão de Obra
Método
Maquinas
Materiais
Medidas
Processo de Coloração
Máquina de coloração
Tinta
Tecido
Registros
Espaço físico fábrica
Gestor de qualidade
Métrica qualidade de Tinta

## Slide 9
TEMPLATE - 5 PORQUES
Problema = Tinta
1º por que?
2º por que?
3º por que?
4º por que?
5º por que?
Resposta: Os sapatos estão descolorindo com o tempo
Resposta: Tinta com baixa qualidade
Resposta: A tinta foi trocada
Resposta: Para diminuir custo
Resposta: ___________________________________________

## Slide 10
What (o que?) | Why (Por que?) | Where (onde?) | Who (quem?) | When (quando?) | How (como?) | How much (quanto?)
Comprar uma tinta com melhor qualidade | O produto está descolorindo | Linha de pintura | Financeiro | Mês 5: cotação e compra de nova tinta Mês 6: Acompanhamento de qualidade | Trocando a tinta velha + Adicionando a tinta nova + acompanhemento de melhoria | Custo de nova tinta + Custo de limpeza de máquina + custo de tempo de máquina parada
TEMPLATE – 5W2H